## Slide 1
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
INFORME EMPALME
2020- 2023
LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ
Gobernador
GENARO LOZADA MENDIETA
Gerente
NOVIEMBRE 2023

## Slide 2
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
AGENDA DE EMPALME
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
FECHA: 20 de Noviembre de 2023
LUGAR: Gobernación del Huila
PARTICIPANTES: Comité de Empalme
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: AGUAS DEL HUILA
TEMÁTICA A DESARROLLAR
PROYECTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
PROYECTOS PERIODO 2020-2023
PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN
ESTRATEGIA PDA
COMPONENTE INSTITUCIONAL
RETOS – NUEVO PDA 2025-2035
OPORTUNIDADES – VENTANILLA UNICA

## Slide 3
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
VALOR PROYECTOS VIGENCIAS ANTERIOES A 2020 $137,746,498,947.oo
$30,313,663,049.oo
$94,832,615,992,oo
$12,600,219,906,oo
RECURSOS REGALIAS DPTO
RECURSOS PROPIOS DPTO
PRECURSOS
PDA
No. DE PROYECTOS VIGENCIA ANTERIOR: ----------------------------------------------------- 38
EJECUCIÓN AL 01 DE ENERO DE 2020: ----------------------------------------------------------19%
TERMINADOS A NOVIEMBRE DE 2023: -------------------------------------------------------38 (100%)
PROYECTOS LIQUIDADOS: -------------------------------------------------------------------------36
PROYECTOS EN LIQUIDACIÓN: --------------------------------------------------------------------2
MUNICIPIOS INTERVENIDOS: ---------------------------------------------------------------------21
1, PROYECTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES AL 2020

## Slide 4
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
No. DE PROYECTOS : -------------------------------------------------------- 68
EJECUCIÓN A NOVIEMBRE DE 2023: ----------------------------------- 69,06%
PROYECTOS TERMINADOS: ----------------------------------------------- 37
PROYECTOS EN EJECUCIÓN: ----------------------------------------------- 31
MUNICIPIOS INTERVENIDOS: --------------------------------------------- 37
TOTAL POBLACION BENEFICIARIA -------------------------------------- 392.928
TOTAL INVERSION APSB 2020 - 2023 | $140.783.763.392
FUENTE FINANCIACIÓN | VALOR
REGALIAS | 33,559,100,561
PROPIOS DPTO | 34.374.007.469
PDA (PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS) | 52.567.627.462
MUNICIPIOS | 20.283.027.900
 | 140.783.763.392
INVERSION POR PROGRAMA | INVERSION
ACUEDUCTO Y PTAP | 58,579,823,700
ALCANTARILLADO, BATERÍAS SANITARIAS Y PTAR | 77.399.714.417
ASEO | 4.804.225.275
TOTAL INVERSION DEL SECTOR | 140,783,763,392
2, PROYECTOS PERIODO 2020 - 2023

## Slide 5
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
FUENTE REGALIAS – PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO DE AVANCE | VALOR
1 | PITALITO | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA COSTA RICA | 90% | $ 481.475.064,00
2 | PITALITO | CONSTRUCCIÓN PTAP VEREDA COSTA RICA | 80% | $ 336.189.799,00
3 | NEIVA | CONSTRUCCIÓN PTAP VEREDA LA FLORIDA SECTOR AIPECITO | 5% | $ 152.330.100,00
4 | AIPE | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN - ACUEDUCTO INTERVEREDAL DIAMANTE - MESITAS-SECTOR SAN MIGUEL, SANTA ELENA- MESITAS | 100% | $ 1.011.870.942,00
5 | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCIÓN LA RED DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO GAITAN | 100% | $ 798.403.178,00
6 | NEIVA | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA FLORIDA CORREGIMIENTO DE AIPECITO | 40% | $ 2.016.391.055,00
7 | NEIVA | CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 33 VIA EL CAGUAN ENTRE CALLES 41 SUR HASTA EL KILOMETRO 2 | 100% | $ 2.192.915.471,00
8 | ELIAS | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ELIAS, | 100% | $ 1.780.053.916,00
9 | TERUEL | CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECUPERACION PROTECCION Y MITIGACION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL | 100% | $ 1.597.416.265,00
10 | TELLO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS TELLO - HUILA | Contratado | $ 319.743.113,00
11 | YAGUARÁ | RESTITUCIÓN DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTOS | 100% | $ 3.000.000.000,00
12 | TELLO | OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE C/P SAN ANDRÉS | Contratado | $ 1.017.472.565,00
TOTAL PROYECTOS | 22
TOTAL MUNICIPIOS | 8
INVERSIÓN TOTAL: | 33,819,702,267

## Slide 6
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
FUENTE REGALIAS – PROYECTOS DE ALCANTARILLADO
ITEM | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO DE AVANCE | VALOR
13 | LA PLATA | OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA CRA 7 EN EL BARRIO EL POMO HASTA LA CARRERA 3 EN EL BARRIO LA ESTANCIA | 80% | $1,000,000,000,oo
14 | PITALITO | REPOSICIÓN COLECTOR SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL PUENTE CABECERAS HASTA LA PTAR Y DESCOLE CORREGIMIENTO DE BRUSELAS | 100% | $ 1.280.899.476,00
15 | GIGANTE | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIONES PROYECTO GIGANTE Y CIUDADELA MATAMBO VEREDA BAJO COROZAL SECTOR MAZATLAN | 100% | $ 1.565.650.741,00
16 | NEIVA | CONSTRUCCION SEGUNDA FASE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. VILLA COLOMBIA COMUNAS 9 | CONTRATADO | $ 3.062.738.589,00
17 | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS GAITAN Y ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA | 100% | $ 3.359.630.848,00
18 | ELIAS | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CENTRO POBLADO POTRERILLOS | 100% | $ 1.591.244.624,00
19 | TELLO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS | CONTRATADO | $ 1.916.147.988,00
20 | PITALITO | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS HACIA LA VEREDA SANTAFÉ | CONTRATADO | $ 1.200.967.273,00
21 | ELIAS | CONSTRUCCION PTAR PARA EL CENTRO POBLADO POTRERILLOS | 100% | $ 732.153.281,00
22 | REGION SUR | CONSTRUCCION CELDA DE AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO DE BIORGANICOS DEL SUR | 10% | $ 3.145.406.275,00

## Slide 7
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
FUENTE PROPIOS – PROYECTOS DE ACUEDUCTO, PTAP, ALCANTARILLADO, PTAR Y BATERÍAS SANITARIAS
ITEM | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO DE AVANCE | VALOR
1 | TARQUI | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA VEREDA LA ESMERALDA , | 100% | 7.372.441
2 | GIGANTE | REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CENTROS POBLADOS PUEBLO NUEVO, RIO LORO Y CONSTRUCCIÓN AGUAS LLUVIAS CENTRO POBLADO POTRERILLOS. | 100% | 362.546.308
3 | NATAGA | ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA | 100% | 17.000.000
4 | GARZON | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR LA GAITANA DEL CENTRO POBLADO ZULUAGA | Contratado | 672.977.419
5 | OPORAPA | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO RESIDUAL, FASE I, DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN, | 30% | 5.614.260.310
6 | TARQUI | REPOSICION DEL ALCANTARILLADO Y POSTERIOR PAVIMENTACION VIAL EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERA 10 Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y HATO NUEVO | 100% | 5,000,000
7 | ALGECIRAS | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO LA ARCADIA | 100% | 56.009.279
8 | NEIVA | CONSTRUCCIÒN PTAR AIPECITO NEVIA | 100% | 574.703.553
9 | ALGECIRAS | CONSTRUCCIÒN PTAR ARCADIA ALGECIRAS | 100% | 623.117.123
10 | 34 MUNICIPIOS | CONSTRUCCIÓN DE 851 BATERÍAS SANITARIAS | 100% | 5.834.950.793
TOTAL PROYECTOS | 35
TOTAL MUNICIPIOS | 31
INVERSIÓN TOTAL: | $ 34,374,007,469

## Slide 8
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
FUENTE PROPIOS – PROYECTOS DE ACUEDUCTO, PTAP,
ALCANTARILLADO, PTAR Y BATERÍAS SANITARIAS
ITEM | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO DE AVANCE | FUENTE | VALOR
11 | SUAZA | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LAS VEREDAS SAN CALIXTO Y HATO VIEJO | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | PROPIOS DPTO - ESTAMPILLA | 325.132.866
12 | SUAZA | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO | 24,73 | PROPIOS DPTO - CREDITO MUNICIPIO | 5.800.000.000
13 | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCIÓN PTAP, VEREDA BAJO SAN ISIDRO | 80% | PROPIOS DPTO-CREDITO | $ 552.741.039,00
14 | ELIAS | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDAS LAS LIMAS, SAN VICENTE | 100% | PROPIOS DPTO-CREDITO | $ 677.194.670,00
15 | IQUIRA | CONSTRUCCIÓN PTAP VEREDA VALENCIA LA PAZ IQUIRA | 100% | PROPIOS DPTO-CREDITO | $ 550.125.034,00
16 | GARZON | CONSTRUCCIÓN PTAP NUEVA CENTRO POBLADO CAGUAN - CAGUANCITO | 5% | PROPIOS DPTO - ESTAMPILLA | $ 1.332.418.705,00
17 | PITALITO | CONSTRUCCIÓN PTAP VEREDA MORTIÑAL | 90% | PROPIOS DPTO-CREDITO | $ 553.755.020,00
18 | RIVERA | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE RIO FRIO | 90% | PROPIOS DPTO-CREDITO | $ 964.999.276,00
19 | SALADOBLANCO | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL SAN RAFAEL PIRULINDA | 5% | PROPIOS DPTO-CREDITO | $ 681.982.417,00
20 | COLOMBIA | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DE COLOMBIA HUILA, | 100% | PROPIOS DPTO | $ 128.678.663,00
21 | SAN AGUSTÍN | CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN | 100% | PROPIOS DPTO -MUNICIPIO | 6.189.644.860,00
22 | VILLAVIEJA | REHABILITACIÓN POZO PROFUNDO VICTORIA - VILLAVIEJA, | 100% | PROPIOS DPTO - ESTAMPILLA | $ 75.066.305,00
23 | TELLO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO | 100% | PROPIOS DPTO | $ 687.448.050,00
24 | GARZÓN | AMPLIACION ACUEDUCTO REGIONAL EL DESCANSO | Contratado | PROPIOS DPTO - ESTAMPILLA | $ 807.858.145,00
25 | CAMPOALEGRE | OPTIMIZACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA LA VEGA CAMPOALEGRE | 100% | PROPIOS DPTO - CREDITO | $ 116.311.392,00
26 | GARZÓN | OPTIMIZACIÓN DE UNA PTAP VEREDA LA JAGUA GARZON | 100% | PROPIOS DPTO - CREDITO | $ 264.821.200,00
27 | PITALITO | OPTIMIZACIÓN DE UNA PTAP VEREDA LA LAGUNA - PITALITO | 100% | PROPIOS DPTO - CREDITO | $ 77.535.714,00
28 | SUAZA | OPTIMIZACIÓN DE UNA PTAP VEREDA GUAYABAL LÍBANO SUAZA - | 100% | PROPIOS DPTO - CREDITO | $ 161.765.855,00
29 | TIMANA | OPTIMIZACION DE UNA PTAP VEREDA TOBO TIMANA | 100% | PROPIOS DPTO - CREDITO | $ 105.380.188,00
30 | TIMANA | OPTIMIZACION DE UNA PTAP VEREDA NARANJAL TIMANA | 100% | PROPIOS DPTO - CREDITO | $ 53.238.000,00
31 | AIPE | OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AIPE | 10% | PROPIOS DPTO | $ 499.972.844,00

## Slide 9
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
FUENTE MUNICIPIOS – PROYECTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, PTAR Y BATERÍAS SANITARIAS
TOTAL INVERSION CON RECURSOS DE LOS MUNICIPIOS |  |  |  | $ 20.283.027.900
ITEM | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO DE AVANCE | VALOR
1 | PAICOL | OPTIMIZACIÓN SISTEMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 80% | 799,929,972
2 | PAICOL | OPTIMIZACIÓN SISTEMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | EN CONTRATACIÓN | 4,417,197,238
3 | TARQUI | REPOSICION DEL ALCANTARILLADO Y POSTERIOR PAVIMENTACION VIAL EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERA 10 Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y HATO NUEVO | 100% | 626.339.477
4 | AIPE | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN QUINTA (v) FASE DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DIAMANTE - MESITAS-SECTOR SAN MIGUEL, SANTA ELENA- MESITAS | 100% | 3.429.156.981
5 | TELLO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS | EN CONTRATACIÓN | 1.536.756.555
6 | LA PLATA | OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA CRA 7 EN EL BARRIO EL POMO HASTA LA CARRERA 3 EN EL BARRIO LA ESTANCIA | 80% | 360.823,821
7 | GIGANTE | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIONES PROYECTO GIGANTE Y CIUDADELA MATAMBO VEREDA BAJO COROZAL SECTOR MAZATLAN | 100% | 393.843.775
8 | YAGUARÁ | RESPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANIARIO QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS- COFINANCIADO DPTO Y MUNICIPIO | 100% | 3.513.528.808
9 | 12 MUNICIPIOS | 7 PROYECTOS COFINANCIADOS CON RECURSOS DE MUNICIPIO | EN EJECUCIÓN | $ 5.205.451.270,00

## Slide 10
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
FUENTE PDA
ITEM | MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO DE AVANCE | VALOR
1 | NEIVA | OPTIMIZACION DE LA LINEA EXPRESA DE ACUEDUCTO DE LA ESTACION DEL TREN | 100% | 11.128.677.123
2 | ISNOS | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, BO. PORVENIR. | 78% | 395.005.266
3 | SAN AGUSTÍN | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO BO. ULLUMBE | 100% | 1.784.417.768
4 | TIMANA | OPTIMIZACIÓN DE UN SECTOR DE ALCANTARILLADO URBANO | 100% | 474.460.194
5 | NEIVA | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LOS ANDAQUÍES - COMUNA 1 | 76% | 4.669.278.563
6 | COLOMBIA | CONSTRUCCIÓN PTAR | 40,21% | 3.417.674.949
7 | GARZÓN | CONSTRUCCIÓN PTAR | 73% | 27.791.394.451
8 | PALESTINA | ADQUISICIÓN VEHICULO COMPACTADOR | EN CONTRATACIÓN | 650.000.000
9 | COLOMBIA | ADQUISICIÓN VEHICULO COMPACTADOR | 100% | 573.993.000
10 | SALADOBLANCO | ADQUISICIÓN VEHICULO COMPACTADOR | 100% | 434.826.000
11 | LA ARGENTINA | CONSTRUCCIÒN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL ASENTAMIENTO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA. | Precontractual | 1.247.900.148
TOTAL PROYECTOS | 11
TOTAL MUNICIPIOS | 9
INVERSIÓN TOTAL: | $52,567,627,462

## Slide 11
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
3, PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN

## Slide 12
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
SECTOR APSB – PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN
PROYECTOS EN ESTRUCTURACION y/o EN ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 
VALOR TOTAL DE LA INVERSION |  |  | $ 27.406.090.692
No | MUNICIPIO | NOMBRE PROYECTO | 
1 | PITALITO | ALCANTARILLADO Y PTAR RESGUARDO INDIGENA RUMIYACO | $ 1.591.323.241
2 | LA PLATA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COMINUDAD INDIGENA TALAGA | $ 741.019.915
3 | PITAL | ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PTAR DE LOS CENTROS POBLADOS EL SOCORRO, UVITAL Y CAUCHAL | 4.339.621.414,00
4 | ACEVEDO | CONSTRUCCION DE LA NUEVA CAPTACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA | EN ESTRUCTURACION
5 | IQUIRA | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO | $ 16.034.126.122,00
6 | ALGECIRAS | ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL VERGEL | $ 1.900.000.000,00
7 | GUADALUPE | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO SIETE VEREDAS | EN ESTRUCTURACION
8 | TIMANA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL | EN ESTRUCTURACION
9 | COLOMBIA | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARALA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS SAN EMILIO - PALACIOS MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA | $ 2.800.000.000,00
10 | SUAZA | ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL | ESTRUCTURACION
11 | ZONA RURAL MUNICIPIOS DE: LA PLATA, GARZON , ELIAS Y TIMANA | CONSTRUCCION DE SIETE (7) BOCATOMAS DE ACUEDUCTOS AFECTADOS POR OLA INVERNAL | $2,500,000,000
12 | PAICOL | ACUEDUCTO REGIONAL LA CUMBRE FASE 1 ; ACUEDUCTO LA LAJA -PAICOL ; ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA VILLAVIEJA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSI, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO | ESTRUCTURACION
 | VILLAVIEJA |  | 
13 | ISNOS -Idolos , Junin | . ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO HUILA | $10,000,000,000

## Slide 13
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
SECTOR APSB – PROYECTOS RADICADOS EN PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
PROYECTOS RADICADOS EN PLANEACION DPTAL PARA SER VIABILIZADOS POR S.G.R y PROPIOS |  |  | 
VALOR TOTAL INVERSION |  | VALOR TOTAL INVERSION | $ 19.055.098.406
No | MUNICIPIO | NOMBRE PROYECTO | VALOR PROYECTO
1 | SAN AGUSTIN | ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EL RETIRO | $ 1.452.510.892
2 | RIVERA | ACUEDUCTO LISBOA | $ 3.350.389.261
3 | PITALITO | ALCANTARILLADO RURAL SECTOR MACAL | $ 6.027.392.908
4 | ELIAS | ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO AGUADAS | $ 1.313.671.703
5 | PITALITO | ALCANTARILLADO DE SANTA HELENA | $ 3.678.133.642,00
6 | ISNOS | ACUEDUCTO VEREDA YARUMAL | $ 3.233.000.000,00

## Slide 14
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
SECTOR APSB – PROYECTOS RADICADOS EN MVCT
PROYECTOS RADICADOS EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO -MVCT |  |  | 
VALOR TOTAL INVERSIÓN |  |  | $ 178.294.387.159,52
CONSTRUCCION DE PTAR |  |  | 
ITEM | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR
1 | PITAL | PTAR URBANA | $ 10.426.873.969,00
2 | TERUEL | PTAR URBANA | $ 3.470.226.022,00
3 | LA PLATA | PTAR URBANA | $ 22.975.838.395,00
4 | ACEVEDO | PTAR VEREDA SAN MARCOS | $ 4.547.342.519,00
5 | VILLAVIEJA | PTAR DEL CENTRO POBLADO SAN ALFONSO | $ 6.118.945.201,00
6 | VILLAVIEJA | PTAR DEL CENTRO POBLADO HATO NUEVO | $ 3.241.261.850,00
7 | VILLAVIEJA | PTAR DEL CENTRO POBLADO POLONIA | $ 2.155.899.760,00
8 | VILLAVIEJA | PTAR DEL CENTRO POBLADO POTOSI | $ 2.308.727.334,00

## Slide 15
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
SECTOR APSB – PROYECTOS RADICADOS EN MVCT
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS |  |  | 
ITEM | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO
9 | TESALIA | PLAN MAESTRO ACUEDUCTO URBANO | 13.876.346.628,00
10 | ACEVEDO | ACUEDUCTO REGIONAL MIRADOR BATEAS Y MESA ALTA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA | 6.047.261.088,00
11 | AIPE | ACUEDUCTO DEL SECTOR CRUCE GUACIRCO DE LA VEREDA DINDAL Y ALTO DINDAL | 3.338.749.788,00
12 | AIPE | ACUEDUCTO DEL SECTOR DINA DE LA VEREDA DINA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR SAN JOSE DE LA VEREDA DINA | 2.101.092.892,00
13 | LA ARGENTINA | ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOURDES | 3.919.145.409,00
14 | LA ARGENTINA | ACUEDUCTO DE LA VEREDA BAJO PENSIL | 2.101.071.333,00
15 | PITALITO | ACUEDUCTO REGIONAL (06) VEREDAS, CORREGIMIENTO DE CRIOLLO | 10.785.620.342,52
16 | PITALITO | ACUEDUCTO BETANIA SAN MARTÍN | 12.312.252.960,00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS |  |  | 
ITEM | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO
17 | ISNOS | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO | 22.929.674.439
18 | CAMPOALEGRE | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 19.500.000.000
19 | ALGECIRAS | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO | 16.912.289.623
20 | SUAZA | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO GALLARDO | 9.225.767.607

## Slide 16
INFORME DE EMPALME 2020 – 2023
SECTOR APSB – PROYECTOS RADICADOS EN AGUAS DEL HUILA
PROYECTOS PARA REVISION Y CONCEPTO TECNICO AGUAS DEL HUILA . |  |  | 
No | MUNICIPIO | NOMBRE PROYECTO | VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DE LA INVERSION |  | VALOR TOTAL DE LA INVERSION | $ 22.314.893.540
1 | RURALES : CAMPAOLEGRE, NEIVA , GUADALUPE , SAN AGUSTIN Y LA PLATA | PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA Y/O OPTIMIZACION DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL | $ 2.812.093.194
2 | RIVERA | OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO LA ULLOA | $ 7.385.757.019
3 | GUADALUPE | SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CACHIMBAL | $ 5.383.811.791
4 | SUAZA | ACUEDUCTO VEREDA HORIZONTE MANTAGUA | $ 6.733.231.536,00

## Slide 17
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
ENTIDAD | SALDO DISPONIBLE OCT 15/2023
MUNICIPIOS | 94.439.199.531
DEPARTAMENTO | 8,777,481,800
NACION | 
CAM | 16.469.324.327
TOTAL | 119,686,005,658
4, ESTRATEGIA PDA

## Slide 18
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
5, COMPONENTE INSTITUCIONAL

## Slide 19
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
PLANTA DE PERSONAL AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P TOTAL 124 |  | 
ITEM | TIPO DE VINCULACIÓN | NO. PERSONAS
1 | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | ---------------------------4
2 | TRABAJADORES OFICIALES - NEIVA | ---------------------------23
3 | CONTRATOS A TÉRMINO FIJO | 2 – REVISOR FISCAL JEFE DE CONTROL INTERNO
4 | TRABAJADORES OFICIALES MUNICIPIOS (CONTRATOS TIEMPO CONCESIONADO) TOTAL 24. | PAICOL:------------------6 SANTA MARÍA: --------6 TARQUI:-----------------6 NÁTAGA: ---------------6
5 | CONTRATOS OBRA O LABOR – TRABAJADORES OFICIALES MAQUINARIA | ---------------------------45
6 | CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: OFICINA NEIVA, TOTAL: 26 - | OFICINA: ---------------19 MAQUINARIA: ---------7

## Slide 20
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Año 2020: - $2.423.751.206
Año 2021: $1.064.964.045
Año 2022: $1.277.088.293
PRESUPUESTO 2023 – FUNCIONAMEINTO
Valor Total: $ 20.856.890.550
Gastos Personal: $7.085.907.435
Gastos Generales: $13.770.983.115

## Slide 21
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
ACTIVOS FIJOS DE AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P
INMUEBLE – INSTALACIONES ACTUAL DE LAS OFICINAS DE AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P
DOS VEHÍCULOS COMPACTADORES – RECOLECTORES DE BASURA
DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4
UNA CAMIONETA CABINA CERRADA 4X2

## Slide 22
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
OBJETO SOCIAL DE AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P
Explotación, prestación, operación, administración, distribución, generación y comercialización de:
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Gas
Energía
Servicio Integrales de Comunicación – TIC´s
Servicios ambientales
Servicios integrales en Diseño, Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento de infraestructura vial
Venta de todo tipo de suministros para el sector, así como de insumos químicos
Administración de recursos

## Slide 23
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
DEUDA PÚBLICA
NINGUNA
PARTICIPACIÓN OTRAS ENTIDADES
QUÍMICA INTEGRADA S.A. – QUINSA
Valor Acciones $80.209.000
Participación: 1.08%

## Slide 24
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
Gobernador del Departamento
Director Departamento Administrativo de Planeación Departamental
Delegado Comité del Agua
Alcaldesa Municipal Campoalegre - Huila
Alcalde Municipal Altamira - Huila
Alcalde Municipal San Agustín - Huila
Alcalde Municipal Santa María – Huila (RENUNCIO)
Alcalde Municipal Tello - Huila
Gerente Empresas Públicas de Garzón
Alcalde Municipal Isnos - Huila
Alcalde Municipal Tesalia - Huila
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P
PERIODO - 2022 – 2024
REPRESENTACIÓN
PRINCIPALES
SUPLENTES

## Slide 25
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
Gobernador del Departamento
Director Departamento Administrativo de Planeación Departamental
Delegado Comité del Agua
Alcaldesa Municipal Campoalegre - Huila
Alcalde Municipal Altamira - Huila
Alcalde Municipal San Agustín - Huila
Alcalde Municipal Santa María – Huila (RENUNCIO)
Alcalde Municipal Tello - Huila
Gerente Empresas Públicas de Garzón
Alcalde Municipal Isnos - Huila
Alcalde Municipal Tesalia - Huila
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P
PERIODO - 2022 – 2024
REPRESENTACIÓN
PRINCIPALES
SUPLENTES

## Slide 26
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P
ACCIONISTAS | %
GOBERNACIÓN DEL HUILA | 48,88
ALCALDIAS MUNICIPALES | 46,86
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA | 1,42
EMPRESAS PUBLICAS DE PITALITO | 1,42
EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON | 1,42

## Slide 27
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
INFORME JUDICIAL | 
NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES DONDE LA ENTIDA ACTUA COMO PASIVA | 10
VALOR DE LAS PRETENSIONES | $9.174.072.812
NUMERO DE PROCESOS EN PRIMERA INSTANCIA | 6
NUMERO DE PROCESOS SEGUNDA INSTANCIA | 3
NUMERO DE PROCESOS CASACION CON SENTENCIA | 1

## Slide 28
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
PRESUPUESTO PROYECTADO DESPACHO DEL GOBERNADOR 2024 PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 
PROPIOS | 2,213,934,338
SGP | 573,073,394
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO | 4,109,270,024
VIGENCIAS FUTURAS - PDA | 7,925,230,100
TOTAL | 14,821,507,856

## Slide 29
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
RETOS – NUEVO PDA 2025-2035

## Slide 30
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
OPORTUNIDADES – VENTANILLA UNICA

## Slide 31
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
CREADO MEDIANTE DECRETO No. 462 DE 2022
“Por medio del se adopta el Mecanismo Departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y se crea el comité técnico departamental de proyectos…”

## Slide 32
INFORME DE EMPALME VIGENCIAS 2020 - 2023
PROGRAMA AP-SB - AGUAS DEL HUILA
RECURSOS DISPONIBLES PDA
MUNICIPIOS CON MENOS DE $3,000, MIL MILLONES | 
MUNICIPIO | VALOR
NEIVA | 5.196.441.568
ACEVEDO | 7.602.142.408
COLOMBIA | 7.044.403.983
IQUIRA | 4.682.921.384
ISNOS | 7.069.700.582
PITALITO | 21.318.337.058
SAN AGUSTIN | 3.048.521.569
SUAZA | 3.208.295.627
10 MUNICIPIOS CON MENOS DE $1,000, MILLONES | 
MUNICIPIO | VALOR
ALGECIRAS | 243.964.414
ALTAMIRA | 385.289.086
BARAYA | -
LA PLATA | 661.659.623
PAICOL | 727.115.985
PALERMO | 5.060.830
TARQUI | 936.324.650
TERUEL | 526.301.289
TIMANA | 606.259.330
VILLAVIEJA | 775.779.473
11 MUNICIPIOS CON RECURSOS EN PDA ENTRE 2.000 Y 5.000 MILLONES | 
MUNICIPIO | VALOR
IQUIRA | 4.682.921.384
SAN AGUSTIN | 3.048.521.569
SUAZA | 3.208.295.627
AGRADO | 2.334.699.015
GIGANTE | 2.468.091.635
LA ARGENTINA | 2.141.179.050
OPORAPA | 2.470.568.228
PALESTINA | 2.505.391.820
PITAL | 2.688.617.426
TESALIA | 2.867.181.401
TELLO | 2.864.080.568